# Relatório Evolutivo: Métodos de Autenticação e Integração Huawei AICC

Data: 27 de Abril de 2026

Projeto: Auditoria

Diretório Base: C:\Users\lucas.afonso\projetos\auditoria

---

# 1. Introdução

O objetivo deste documento é apresentar o histórico cronológico de todas as abordagens de autenticação testadas e implementadas para a integração do módulo de Telefonia com a nuvem da Huawei (AICC). Este relatório serve como documentação definitiva para embasar revisões de arquitetura, auditorias de segurança e troubleshooting futuro.

# 2. Fase 1: Tentativa Inicial de Acesso Direto (Falha 403)

Período: Configuração inicial do projeto. | Status: Descartada.

- Abordagem: Tentativa de comunicação nativa direta com a API da Huawei (portal brazilsaas.aicccloud.com), solicitando um token de acesso através do endpoint /apigovernance/api/oauth/tokenByAkSk.

- Credenciais Utilizadas: As chaves de ambiente iniciais fornecidas à equipe (Ex: HUAWEI_AK iniciando com 97501...).

- Resultado: A API retornava consistentemente o erro HTTP 403 Forbidden ou falhas de bloqueio via Nginx.

- Diagnóstico da Época: Assumiu-se que o problema era um bloqueio de infraestrutura no WAF (Web Application Firewall) da Huawei, motivado pela ausência dos IPs do Google Cloud na whitelist do AICC.

# 3. Fase 2: Contingência via Proxy Teledata

Período: Implementação do contorno até a manhã de 27 de Abril. | Status: Descontinuado (Legado).

- Abordagem: Diante do bloqueio direto, a arquitetura foi pivotada para o uso de um proxy parceiro (Teledata). Neste modelo, nosso sistema não autenticava diretamente na Huawei, mas delegava a assinatura dos pacotes (SDK-HMAC-SHA256) para um script PHP da Teledata (c2Authorization.php).

- Configurações do Ambiente:

- HUAWEI_AUTH_MODE=proxy

- HUAWEI_PROXY_URL=https://lab.teledatabrasil.com.br/aicc/auth/c2Authorization.php (ou IP 163.176.162.83)

- HUAWEI_APP_KEY=97501... (Chave revelada posteriormente como exclusiva deste proxy).

- Resultado: A integração funcionou e garantiu a operação. No entanto, introduziu-se um "débito técnico" e um ponto único de falha (Single Point of Failure) externo à arquitetura do Google Cloud, adicionando latência e dependência da estabilidade da Teledata.

# 4. Fase 3: Homologação da Whitelist e Diagnóstico Definitivo

Período: 27 de Abril (Prova de Conceito). | Status: Homologado.

- Abordagem: A Huawei confirmou a inclusão do IP de saída do Cloud NAT (35.199.111.152) em sua whitelist. Foi criado um script isolado (tmp_test_huawei_oauth.py) executado diretamente no Cloud Run para validar o fim do bloqueio.

- A Descoberta (A Causa Real do 403): Ao testar o IP liberado com as credenciais antigas (97501...), o erro 403 persistiu. Através de engenharia reversa na Coleção Postman utilizada pelo cliente, descobriu-se que a chave 97501... pertencia exclusivamente ao Proxy da Teledata. A chave oficial para acesso direto à nuvem da Huawei exigia um formato UUID.

- Teste de Sucesso: Ao injetar a chave correta encontrada no Postman, o sistema furou o bloqueio imediatamente e retornou HTTP 200 OK (Token gerado com sucesso).

# 5. Fase 4: Refatoração para OAuth Direto (Arquitetura Atual)

Período: 27 de Abril (Ativo). | Status: Em Produção (Recomendado).

- Abordagem: O cliente HTTP do backend (huawei_client.py) foi profundamente reescrito (via Codex) para adotar a comunicação direta. A aplicação realiza chamadas seguras para o AICC e possui um sistema robusto de Cache em Memória, que armazena o AccessToken por até 3300 segundos, evitando Rate Limiting por excesso de logins. O proxy da Teledata foi abandonado.

- Configuração Ativa no Google Cloud Run (Regiões: southamerica-east1 e us-central1):

- HUAWEI_AUTH_MODE=oauth_direct

- HUAWEI_DIRECT_APP_KEY=a536af2a-078b-4175-93b5-6028df298f6e

- HUAWEI_DIRECT_APP_SECRET=c48bf61b43af92946185f7d8ef5341d0

- HUAWEI_TENANT_SPACE_ID=202509298231

- Headers Injetados Dinamicamente:

- Authorization: Bearer <AccessToken>

- X-APP-Key: a536af2a-078b-4175-93b5-6028df298f6e

- X-TenantSpaceID: 202509298231

# 6. Conclusão para Revisão Externa

A evolução da autenticação culminou na remoção completa do Middleman (Teledata), resultando em uma comunicação Ponto-a-Ponto mais limpa, rápida e em estrita conformidade com as diretrizes OAuth da Huawei.

A arquitetura atual (Fase 4) é a definitiva.

Recomendação para a Próxima Etapa: Solicitar as credenciais do bucket OBS da Huawei (HUAWEI_OBS_AK, HUAWEI_OBS_SK, HUAWEI_OBS_BUCKET, HUAWEI_OBS_ENDPOINT) para viabilizar o download de contingência de gravações ("Fallback"), visto que algumas APIs de extração nativa estão reportando o erro Huawei 0300012 No data found.