# Relatório Técnico: Extração de Pesos, Monitoramento Azure e Histórico de Sincronização

Data: 27 de Abril de 2026

Projeto: Auditoria

Diretório Base: C:\Users\lucas.afonso\projetos\auditoria

---

# 1. Contexto e Objetivos

Dando sequência às melhorias no módulo de Telefonia e Qualidade da Auditoria, este ciclo focou em três pilares principais para preparar o sistema para a operação assistida por IA (GPT-4o) em larga escala:

1. Estruturação de Critérios: Refatorar a extração de pesos e regras do Excel para um formato JSON universal.

2. Monitoramento Cognitivo: Avaliar a saúde e a conectividade dos serviços de IA na Azure.

3. Observabilidade da Telefonia: Substituir os dados em memória ("placeholder") da API de Sincronização por uma tabela real no banco de dados.

# 2. Atividade 1: Script de Extração de Pesos (JSON)

## 2.1. Problema Original

O script extract_pesos_detailed.py era um simples explorador em console (usando pandas). Ele imprimia no terminal os critérios por setor, mas não gerava nenhum artefato que o backend pudesse consumir. Isso obrigava o backend a utilizar regras ou pesos hardcoded.

## 2.2. Solução Implementada

- O script foi completamente reescrito para ler a planilha CRITÉRIOS - PESOS -.xlsm.

- Foi adicionada lógica para sanitização de dados: tratamento de valores numéricos nulos (NaN para 0.0) e extração baseada em Expressões Regulares.

- Exportação: O resultado agora é gravado automaticamente no arquivo criterios_pesos_extraidos.json contendo um dicionário de categorias (Mondelez, Logística, Cadastro, etc.), onde cada categoria possui uma lista de objetos contendo referencia, pergunta, peso e deflator.

- Status: Script rodou com sucesso extraindo 38 categorias.

# 3. Atividade 2: Monitoramento Azure e Avaliação Cognitiva

## 3.1. Execução do check_azure_health.py

Para garantir que a integração da telefonia seria processada corretamente, rodamos o verificador de APIs cognitivas da Microsoft. Os resultados foram:

- GPT-4o Principal (gpt-4o): ✅ Conectado com sucesso! (Vital para o julgamento da auditoria).

- Speech Services (eastus2): ✅ Autorizado com sucesso! (Vital para processamento inicial de áudio).

- Whisper Legado (nstech-bas-whisper): ❌ FALHA 401 - Access denied. A chave de assinatura antiga da instância de Whisper expirou ou foi rotacionada. Obs: Como o sistema principal de produção já havia migrado para usar gpt-4o-transcribe-diarize na Foundry (que é mais seguro e faz diarização), esta falha no Whisper não quebra a operação atual, mas alerta para a necessidade de limpar as chaves mortas do .env.

- Text Analytics: Chaves ausentes no .env. Recurso não essencial neste momento.

# 4. Atividade 3: Banco de Dados de Histórico de Telefonia

## 4.1. Problema Original

O endpoint da API /api/telefonia/sync/history estava retornando apenas a última sincronização que ficava salva em uma variável de memória RAM (_LAST_SYNC). Quando o Cloud Run era reiniciado, o histórico era completamente perdido.

## 4.2. Modelagem e Banco de Dados (PostgreSQL)

- Migração Criada: m20260427_001_create_huawei_sync_history.

- Tabela: telefonia_sync_history.

- Colunas criadas: id, started_at, finished_at, status, horas_retroativas, baixadas, enfileiradas, erros_totais, mensagem_erro e trigger_type (identificando se rodou por cron ou manual).

- O script db_migrate.py foi executado para atualizar a base local.

## 4.3. Refatoração do Backend

- Repositório Adicionado: Criamos backend/repositories/telefonia.py contendo funções nativas (save_telefonia_sync_history, list_telefonia_sync_history).

- Proxy (database.py): As funções de salvamento e listagem foram injetadas para que toda a aplicação possa usar sem acoplamento direto de repositório.

- Roteadores (telefonia.py): Atualizamos as funções assíncronas _run_manual_sync e cron_sync para invocar a escrita no banco no final de cada lote de extração (sucesso ou falha). A API /sync/history foi limpa do seu estado "placeholder" e passou a extrair os dados diretamente do novo histórico em PostgreSQL.

## 4.4. Estabilidade

Os testes unitários foram re-executados garantindo preservação de escopo. As melhorias na telefonia e qualidade não geraram impactos nas camadas sensíveis de revisão e usuários.

# 5. Atualização de Skills (Agentes)

O skill auditoria-management foi atualizado para instruir agentes futuros a estarem cientes do uso de criterios_pesos_extraidos.json para regras do Negócio, alertá-los de que o Whisper Legado está em deprecation (a favor do GPT-4o-transcribe), e formalizar a tabela telefonia_sync_history como fonte da verdade de auditoria de consumo da Huawei.