# Relatório de Atualização: Fixação de Busca e Sincronização Huawei AICC

Data: 27 de Abril de 2026

Projeto: Auditoria

Autor da Revisão: Codex GPT 5.5 / Gemini CLI

---

# 1. Visão Executiva

Este documento registra a resolução dos gargalos críticos finais que impediam o download efetivo dos áudios da Huawei AICC para a nossa fila de revisão de telefonia. Com a aplicação destas correções, o sistema de integração foi ativado com sucesso em ambiente real, alcançando o marco de 200 chamadas únicas na VDN em um intervalo de 1 hora.

# 2. Auditoria e Correções no Banco de Dados

Problema: A aplicação falhava no momento de registrar o log final da sincronização devido à divergência de colunas.

- Causa Raiz: A tabela huawei_sync_logs não continha as colunas status e failure_reason.

- Ação Aplicada: Foi criada e executada uma nova migração de banco de dados (m20260427_002_add_status_to_huawei_sync_logs), ajustando a estrutura. O erro de registro de sincronização foi totalmente extinto.

# 3. Auditoria na Regra de Busca de Janela Temporal (Bug 0100002)

Problema: Chamadas da Huawei rejeitadas pelo código de erro 0100002 (Tempo Inválido).

- Causa Raiz: A lógica de cálculo do limite temporal da janela de busca gerava uma sobra de 1 milissegundo, o qual a API do AICC considerava um formato de data/hora malformado.

- Ação Aplicada: Aritmética do recorte de janela foi corrigida no código de sincronização (huawei_sync.py).

- Validação de Leitura: A consulta re-testada retornou precisamente 200 chamadas validadas em uma janela temporal consistente (200 callIds únicos).

# 4. Teste de Sincronização Real (Status Atual)

Os testes realizados no ambiente de produção após os patches indicaram a seguinte performance de funil em um ciclo de 1 hora:

- Total na VDN: 200 chamadas.

- Válidas pós-filtro: 20 chamadas (Apenas os perfis alvo que a auditoria deve ouvir).

- Candidatos a Download: 20.

- Áudios Baixados: 4.

- Enfileiradas na IA: 2.

- Descartadas por Duplicação: 2.

- Erros de Sync: 0 ([]).

# 5. Mapeamento de Gargalos Restantes (Próximos Passos Obrigatórios)

Apesar do fluxo de rede e roteamento estarem perfeitos (conforme funil na Seção 4), a extração caiu bruscamente de "20 candidatos" para apenas "4 baixados".

- Motivo Diagnosticado: A API principal da Huawei não encontrou o dado bruto para a maioria dos áudios e retornou o erro 0300012 No data found no momento do download.

- Ação Requerida (Fallback OBS): A infraestrutura possui um mecanismo de contorno (já codificado) baseado na leitura do storage nativo da Huawei (OBS). Porém, a solução de Fallback não foi engatilhada em produção porque as variáveis ambientais do OBS não estão declaradas no sistema.

- Recomendação: Solicitar imediatamente à Operação/Teledata as credenciais do bucket OBS da telefonia e alimentá-las na configuração do Cloud Run para assegurar o download de 100% das ligações retidas: HUAWEI_OBS_AK, HUAWEI_OBS_SK, HUAWEI_OBS_BUCKET, HUAWEI_OBS_ENDPOINT.

# 6. Certificação e Baseline

Após as alterações promovidas pelo agente, todo o módulo de Quality Assurance foi testado positivamente sem quebras de contratos de software:

- Suíte Integrada (pytest): Os testes em test_huawei_client.py, test_huawei_sync.py e test_review_queue_contract.py reportaram 39 PASSED.

- Compilação PyCache local dos arquivos alterados: OK.