Relatório Técnico: Integração Telefonia Huawei e Resolução de Anomalias

Data: 27 de Abril de 2026

Projeto: Auditoria

Diretório Base: C:\Users\lucas.afonso\projetos\auditoria

---

# 1. Contexto e Objetivos

O objetivo desta frente de trabalho foi estabilizar, diagnosticar e corrigir as integrações de rede com a API da Huawei (AICC). A prioridade era resolver o bloqueio de rede (Erro HTTP 403) reportado pelo serviço do Google Cloud Run e corrigir a anomalia de paginação que ocultava as gravações sincronizadas da interface web de telefonia.

# 2. Atividade 1: Investigação e Resolução do Erro 403 (Autenticação Huawei)

## 2.1. Diagnóstico Inicial

- Sintoma: O arquivo de logs full_logs.json e as execuções do Cron registravam erros 403 Forbidden oriundos da comunicação com a Huawei.

- Topologia de Rede: O sistema estava operando sob HUAWEI_AUTH_MODE=proxy, onde o tráfego era roteado e assinado via um endpoint intermediário na Teledata (c2Authorization.php).

- Ação Desejada: O provedor da Huawei reportou a inclusão do IP estático do nosso Google Cloud NAT (35.199.111.152) em sua whitelist para acesso direto (usando fluxo OAuth 2.0 e o endpoint tokenByAkSk). O objetivo era testar a viabilidade do acesso direto sem quebrar a integração de produção atual.

## 2.2. Implementação do Teste de Prova de Conceito (PoC)

- Desenvolvemos um script isolado backend/tmp_test_huawei_oauth.py implementando estritamente a mesma cadeia HTTP da coleção do Postman (Huawei AICC BrazilSaaS-OPENTECH Lucas.postman_collection.json).

- Fizemos o deploy do script na nuvem via Cloud Run Job (test-huawei-oauth), com o parâmetro --vpc-egress=all-traffic, garantindo que o teste utilizaríamos obrigatoriamente o IP 35.199.111.152 para atingir o WAF da Huawei.

## 2.3. Execuções e Resultados (Logs)

- Tentativa 1 (Falha 403): Ao invocar a API com as variáveis de ambiente atuais do sistema (HUAWEI_AK: 97501...), recebemos novamente o bloqueio.

- Log Obtido: Status Auth: 403 - Falha na Autenticação.

- Hipótese Inicial: Bloqueio de WAF por falta de propagação da whitelist do IP.

- Ação Corretiva (Engenharia): Em testes paralelos e validação da coleção do Postman, o desenvolvedor (Lucas) notou que o app_key necessário para o endpoint de autenticação direta era estruturalmente diferente (formato UUID) do app_key esperado pelo proxy da Teledata.

- Tentativa 2 (Sucesso 200): Alteramos o script para fazer hardcode das chaves diretas do Postman (app_key: a536af2a-078b-4175-93b5-6028df298f6e...).

- Log Obtido: Status Auth: 200 - Token recebido com sucesso!

- Veredito: A rede e o IP 35.199.111.152 estão confirmadamente liberados no ambiente da Huawei. O falso-positivo de bloqueio ocorria porque enviávamos credenciais desconhecidas (da Teledata) para a porta principal da Huawei, resultando em rejeição pelo Application Gateway.

## 2.4. Próximos Passos Obrigatórios (Implementação Futura)

- Variáveis de Ambiente: Adicionar novas credenciais exclusivas no .env do Cloud Run: HUAWEI_DIRECT_APP_KEY e HUAWEI_DIRECT_APP_SECRET.

- Refatoração no Backend: O arquivo backend/core/huawei_client.py deve ser modificado para suportar o modo oauth_direct, onde o AccessToken retornado de tokenByAkSk é utilizado no Header Authorization: Bearer <token>. Isso permitirá desativar definitivamente a dependência da URL de proxy da Teledata.

---

# 3. Atividade 2: Resolução da Anomalia de Paginação (Fila de Triagem)

## 3.1. Diagnóstico do Problema Visual

- Sintoma Relatado: As ligações telefônicas eram reportadas como baixadas com sucesso e enfileiradas nos logs da execução (_enfileirar_classificado), mas a tabela na interface do Cloud Run (/api/telefonia/recordings) era carregada vazia.

## 3.2. Causa Raiz Técnica (Anti-padrão de Filtragem)

- A rota no backend (routers/telefonia.py) solicitava os dados executando database.listar_fila_revisao_classificacao(limit=50).

- O PostgreSQL resolvia essa requisição trazendo as últimas 50 ligações enfileiradas de qualquer origem (o que incluía massa de dados gerada por uploads manuais em PDF/Excel).

- Em seguida, o Python rodava uma List Comprehension para filtrar apenas aquelas originadas pela telefonia: if origem == 'huawei_sync'.

- O Bug: Como os 50 registros recortados do banco não possuíam gravações da Huawei (pois estas estavam mais para trás na fila, nas posições 51+), o Python renderizava uma lista vazia, simulando falsamente a ausência dos áudios no sistema.

## 3.3. Solução Implementada

A lógica de filtragem foi movida inteiramente da aplicação (memória) para a camada de Banco de Dados (PostgreSQL):

1. Camada de Repositório (repositories/classification_review.py):

- Injetamos o parâmetro opcional origem.

- Adicionada condição nativa de consulta em campo JSONB: filtros.append("metadata_json::jsonb ->> 'origem' = %s").

2. Camada de Rotas (routers/telefonia.py):

- A List Comprehension ineficiente foi removida.

- O argumento origem='huawei_sync' passou a ser repassado ao DAO, forçando o banco de dados a descartar as ligações manuais antes de aplicar o LIMIT 50.

## 3.4. Testes, Tratamento de Conflitos e Lançamento

- Testes de Contrato: Um erro transitório de import (REVIEW_QUEUE_STATUS_PENDING) em database.py foi exposto pelos testes unitários e prontamente corrigido. Todos os 12 testes do Módulo de Fila finalizaram em PASSED.

- Resolução Git: Um Merge Conflict severo (HEAD vs Origin) ocorreu em routers/telefonia.py durante o git pull --rebase. O conflito foi resolvido cirurgicamente priorizando a nova injeção JSONB.

- Deploy e Sucesso:

- Código commitado e mesclado: 7f32301 fix(telefonia): corrige filtro de origens no banco de dados para evitar paginacao vazia na fila de revisao.

- Lançamento no Cloud Run efetuado via gcloud run deploy auditoria --source .

- A revisão ativa provê agora exibição fluida e contínua das auditorias importadas via Huawei, ignorando poluição de dados manuais na fila.

---

# 4. Orientações Gerais para Próximos Passos

1. Autenticação: Não submeter payloads com credenciais da Teledata (HUAWEI_AK: 975...) diretamente à brazilsaas.aicccloud.com. Use apenas o UUID associado ao endpoint de governança.

2. Manipulação de Filas (Performance): É expressamente proibido usar List Comprehensions do Python para filtrar dados da Fila de Revisão que já foram paginados/limitados. Todo filtro deve ser injetado no Postgres.

3. Ambiente de Teste: Caso seja necessário rodar diagnósticos restritos de firewall contra parceiros (ex: Huawei), instancie sempre um Job no Cloud Run amarrado à auditoria-vpc-connector para garantir saída com IP Estático mapeado.